SkyFlow

Pipeline de Dados de Tráfego Aéreo

Versão 100% gratuita · GitHub Actions · DuckDB · Power BI

Documento de Escopo & Roadmap — v2

Ricardo Henrique da Silva Lyra

Projeto de portfólio — Engenharia de Dados

# Sumário

# 1. Visão Geral

Objetivo. Construir um pipeline de dados de ponta a ponta, com custo zero, que coleta posições de aeronaves sobre o Brasil de hora em hora, organiza os dados em camadas bronze/silver/gold, valida qualidade e serve um relatório em Power BI.

Mudança em relação à v1. A stack AWS paga (MWAA, Glue, Kinesis) foi substituída por equivalentes gratuitos. O projeto deixa de ser "streaming sub-segundo" — que a cota da OpenSky nunca permitiu de fato — e passa a ser um pipeline de micro-batch incremental, que é a descrição honesta do que o dado real permite.

Escopo definido nesta sessão Custo: 100% gratuito, sem cartão de crédito. Agendamento: GitHub Actions, coleta de hora em hora. Motor de dados: DuckDB (SQL sobre Parquet). Dashboard: Power BI Desktop (refresh manual, conecta no gold). Qualidade: Great Expectations. Enriquecimento: IBGE.

# 2. Arquitetura Gratuita

| Camada | Ferramenta (grátis) | Papel |
| --- | --- | --- |
| Agendamento | GitHub Actions (cron) | Dispara a coleta de hora em hora, sem servidor |
| Ingestão | Python + requests | Autentica (OAuth2) e coleta o snapshot do Brasil |
| Armazenamento | Parquet particionado | Dados versionados no próprio repositório |
| Bronze→Silver→Gold | DuckDB (SQL) | Limpeza, dedup, enriquecimento, agregações |
| Qualidade | Great Expectations | Valida schema, nulos e ranges por camada |
| Enriquecimento | APIs do IBGE | Dimensões de UF e região |
| Dashboard | Power BI Desktop | Relatório do tráfego, refresh manual sobre o gold |

Fluxo: Actions (de hora em hora) → coletor Python pega o snapshot → grava bronze em Parquet → DuckDB transforma em silver e gold → Great Expectations valida → commit dos Parquet no repo. Para atualizar o relatório, você abre o .pbix, dá refresh sobre o gold acumulado e exporta um print/PDF para o README.

## 2.1. Por que estas escolhas

- GitHub Actions substitui Lambda + Airflow: cron, retries e logs de graça, tudo no mesmo repositório que já é seu portfólio.

- DuckDB substitui Spark/Glue: lê e escreve Parquet nativamente e roda SQL de verdade — suas camadas viram queries versionadas, próximas de um warehouse e do dbt que você já conhece.

- Power BI Desktop conecta direto em Parquet/CSV. O DuckDB gera o gold; o Power BI só consome. Mantém a marca "Power BI" no CV.

# 3. Decisão Consciente: Dados no Git

Trade-off assumido (saiba defender isto em entrevista) O que faço: commitar os Parquet no próprio repositório Git. Por que é um antipadrão: Git não foi feito para dados; o histórico incha e o clone fica lento com o tempo. Por que é aceitável aqui: projeto de portfólio, volume pequeno, custo zero, reprodutível por qualquer pessoa que clonar. O que seria o certo em produção: object storage (S3, Cloudflare R2) com particionamento por data; o Git guardaria só o código. Mitigações: particionar por data, agregar snapshots antigos, e documentar o limite a partir do qual migraria para object storage.

Nomear o "errado barato" e o "certo caro" é sinal de maturidade de engenharia — vale mais do que esconder o trade-off.

# 4. Modelo de Dados em Camadas

## 4.1. Bronze — cru

- Conteúdo: resposta bruta do /states/all, um registro por aeronave por coleta, com timestamp de ingestão.

- Formato: bronze/ingest_date=YYYY-MM-DD/hour=HH/states.parquet

- Regra: append-only, sem transformação — fonte da verdade, reprocessável.

## 4.2. Silver — limpo

- Transformações (SQL no DuckDB): descartar registros sem posição, deduplicar por (icao24, time_position), converter unidades (m/s→km/h, m→ft), derivar UF/região aproximada.

- Enriquecimento: join com dimensões do IBGE.

## 4.3. Gold — marts para o Power BI

| Mart | Grão | Métricas |
| --- | --- | --- |
| Tráfego por hora | hora | Aeronaves ativas, altitude média, velocidade média |
| Densidade por região | região × hora | Contagem de voos por região do Brasil |
| Ranking de origens | país × dia | Top países de origem das aeronaves |
| Série histórica | dia/hora | Evolução do tráfego ao longo do tempo |

# 5. Roadmap (2–4 Semanas)

## Semana 1 — Coleta e agendamento

- Criar conta OpenSky, gerar credentials.json (OAuth2) e validar /states/all com o bounding box do Brasil.

- Escrever o coletor Python (backoff + tratamento de 429) gravando bronze em Parquet.

- Configurar o GitHub Actions com cron de hora em hora e o secret das credenciais.

- Confirmar o primeiro dia de dados acumulando no repositório.

## Semana 2 — Transformações DuckDB

- Escrever os SQLs bronze→silver (limpeza, dedup, conversões).

- Integrar dimensões do IBGE (UF/região) na silver.

- Construir os marts gold em SQL.

- Primeiras validações com Great Expectations.

## Semana 3 — Qualidade e Power BI

- Ampliar Great Expectations para todas as camadas e ligar ao Actions (falha quebra o build).

- Montar o relatório no Power BI Desktop conectando no gold.

- Criar visões: mapa, série temporal, ranking por região/aeroporto.

- Documentar o processo de refresh manual do relatório.

## Semana 4 — Acabamento e portfólio

- README: problema, arquitetura, decisões (incluindo o trade-off de dados no Git), como rodar.

- Exportar PDF/prints do Power BI para o README.

- Diagrama de arquitetura e coleta das métricas para o CV.

- Opcional: badge de status do Actions e agregação de snapshots antigos.

# 6. Métricas e Frases para o Currículo

- Automação: "pipeline agendado (GitHub Actions) coletando dados de tráfego aéreo de hora em hora, sem intervenção manual".

- Modelagem: "arquitetura bronze/silver/gold em DuckDB + Parquet, com transformações versionadas em SQL".

- Qualidade: "N testes automatizados (Great Expectations) barrando dados inválidos antes do consumo".

- Resiliência: "coletor com backoff exponencial e tratamento de rate limit (HTTP 429)".

- Entrega: "relatório em Power BI sobre o histórico acumulado de tráfego aéreo brasileiro".

Palavras-chave adicionadas ao perfil GitHub Actions, CI/CD de dados, DuckDB, Parquet, SQL, lakehouse, arquitetura medalhão (bronze/silver/gold), Great Expectations, data quality, Power BI, ETL incremental.

# 7. Próximo Passo Imediato

Rodar o opensky_probe.py com as suas credenciais para confirmar a autenticação e ver quantas aeronaves vêm por chamada sobre o Brasil. Esse número define o volume de dados do projeto e a frase de "eventos por hora" do CV. Em seguida, transformamos o probe no coletor que grava Parquet e o colocamos no GitHub Actions.

Bounding box do Brasil: lat -34 a 6, lon -74 a -34.